**ПОРЯДОК**

**ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

Порядок распространяется на мероприятия, исполнителями которых являются администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района.

Проектирование и прохождение достоверности определения сметной стоимости по благоустройству объектов администрациями сельских поселений осуществляется самостоятельно за счет средств бюджета сельского поселения.

В исключительных случаях (при необходимости оперативного исполнения поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, главы Ханты-Мансийского района и иных протокольных поручений) проектирование объектов благоустройства осуществляется администрациями сельских поселений на условиях софинансирования расходных обязательств за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов Ханты-Мансийского района, в рамках настоящей муниципальной программы, осуществляется путем предоставления субсидий за счет средств бюджета района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, по решению вопросов местного значения в рамках реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района (далее - Субсидии) и иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета района (далее - иные межбюджетные трансферты).

Субсидии и иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с Правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района бюджетам сельских поселений.

Уровень софинансирования расходных обязательств сельских поселений за счет средств Субсидий и средств бюджетов сельских поселений устанавливается с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности:

при уровне расчетной бюджетной обеспеченности от 0,1 до 1 - за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района не более 99%, за счет средств бюджетов сельских поселений не менее 1%;

при уровне расчетной бюджетной обеспеченности свыше 1 - за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района не более 95%, за счет средств бюджетов сельских поселений не менее 5%.

Информация об уровне расчетной бюджетной обеспеченности в разрезе поселений предоставляется комитетом по финансам в адрес департамента строительства, архитектуры и ЖКХ ежегодно, не позднее 15 октября текущего финансового года.

Администрации сельских поселений, участвующие в реализации муниципальной программы, должны предусматривать в бюджете сельских поселений финансовые средства на обеспечение доли софинансирования средств бюджета Ханты-Мансийского района.

В случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления сельских поселений о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения на уровень муниципального района, реализация мероприятий по благоустройству осуществляется администрацией Ханты-Мансийского района самостоятельно.

Механизм включения мероприятий по благоустройству на очередной финансовый год и плановый период осуществляется следующим образом:

1. Подготовка свода предложений по финансированию мероприятий на очередной финансовый год и плановый период (далее - свод предложений) осуществляется департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ (далее - Департамент) на основании поступивших предложений от администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района.

2. Для формирования свода предложений по финансированию мероприятий администрации сельских поселений направляют предложения в Департамент до 15 июня текущего года.

По каждому объекту прилагается краткое описание необходимости создания (ремонта) объекта благоустройства, инициативы населения населенного пункта (при наличии), описание сроков выполнения работ по объекту благоустройства (при наличии разработанного проекта) или сроки разработки проекта, расчет стоимости выполнения работ.

3. При формировании свода предложений по финансированию мероприятий приоритетными проектами являются объекты, реализуемые в рамках исполнения поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, главы Ханты-Мансийского района, а также объекты, обеспеченные долей софинансирования в бюджете сельского поселения (подтверждается выпиской из бюджета сельского поселения).

Департамент определяет приоритетность реализации проектов исходя из перечня поручений, наличия проектно-сметной документации, положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта (при необходимости), поступления заявок от администраций сельских поселений в рамках средств, планируемых в бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый период, а также обеспеченности доли софинансирования в бюджете сельских поселений.

4. Департамент формирует свод предложений по финансированию мероприятий и направляет в комитет экономической политики и комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района в рамках предложений по изменению объемов (структуры) бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района (изменение действующих и исполнение принимаемых расходных обязательств) в очередном финансовом году и плановом периоде, в сроки, установленные [Графиком](consultantplus://offline/ref=5AF4731B4C5D4F46AE72E895201B064DDA9793A268843E712DEE00B4E96FC73306D537EBD20ED5A96FE57210BB71FE68F382EEA16C08564EC02AB7284DCCH) подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24.07.2018 N 211 "О порядке составления проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период".

5. При отсутствии на 1 апреля текущего года разработанных проектов благоустройства, планируемых к реализации, осуществляется перераспределение финансовых средств в текущем периоде на объекты благоустройства, обеспеченные проектно-сметной документацией. При отсутствии по состоянию на 1 сентября текущего периода заключенных контрактов на выполнение мероприятий, финансовые средства с данных мероприятий перераспределяются на другие мероприятия, где существует необходимость финансового обеспечения.

Перераспределение средств в муниципальной программе осуществляется независимо от доведенных лимитов по каждому сельскому поселению.

Обязательным условием перераспределения средств, является соблюдение доли софинансирования сельским поселением по каждому объекту из бюджета сельского поселения.

Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района за 5 рабочих дней до приемки работ письменно уведомляют Департамент о завершении работ по благоустройству.

Для получения Субсидии и иных межбюджетных трансфертов (в том числе за счет средств предприятий топливно-энергетического комплекса) на оплату выполненных работ администрации сельских поселений письмом направляют в Департамент следующие документы:

муниципальный контракт;

формы КС-2 и КС-3;

исполнительная документация (паспорта/сертификаты на оборудование и материалы, акты скрытых работ, фотоматериалы до/после и т.д.).

справку об отсутствии замечаний к объему выполненных работ;

акт комиссионной приемки выполненных работ.

Департамент совместно с муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" в течение 4 рабочих дней после получения документов от администрации сельских поселений осуществляет проверку предоставленных документов. По итогам проверки выдает заключение проверки соответствия (несоответствия) условий выполненных работ.

Заключение о проверке в течение 1 рабочего дня после подписания направляется в комитет по финансам для перечисления Субсидии в администрации сельских поселений.

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района после получения вышеуказанных документов в течении 2 рабочих дней осуществляет перечисление Субсидии и иных межбюджетных трансфертов (в том числе за счет средств предприятий топливно-энергетического комплекса) в бюджеты сельских поселений Ханты-Мансийского района.

Субсидия из бюджета Ханты-Мансийского района предоставляется бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования Ханты-Мансийского района, связанного с благоустройством населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

∑МБТi=НМЦК × К

∑МБТ – сумма межбюджетных трансфертов сельскому поселению на благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района;

НМЦК – начальная максимальная цена контракта;

К – коэффициент доли софинансирования расходных обязательств сельского поселения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, определяемый из уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельского поселения.