Проект

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Речапов Руслан Шаукатович, заместитель Главы Ханты-Мансийского района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района (далее – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
|  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2031 годы |
| Цели муниципальной программы | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 625 605,9 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1. Экологическое благополучие.  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность». |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| *Цель «Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | МП <\*> |  | % | 72 | 2023 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 №559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | | Департа  мент строительства, архи  тектуры и ЖКХ |  |  |
| 2. | Площадь озелененной территории | МП <\*> |  | м2 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |  | | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |

<\*> – муниципальная программа Ханты-Мансийского района.

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель «Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 1.2. | Площадь озелененной территории | МП | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 1.1. | Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | минимизация вредного воздействия на окружающую среду путем ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия на окружающую среду» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 2.1. | Предотвращение вредного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду. | минимизация негативного воздействия на окружающую среду путем озеленения территории Ханты-Мансийского района. | Площадь озелененной территории |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 481 067,7 | 24 089,7 | 24 089,7 | 24 089,7 | 24 089,7 | 24 089,7 | 24 089,7 | 625 605,9 |
| бюджет автономного округа | 85,6 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 644,8 |
| местный бюджет | 480 982,1 | 23 996,5 | 23 996,5 | 23 996,5 | 23 996,5 | 23 996,5 | 23 996,5 | 624 961,1 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» (всего), в том числе: | 281 067,7 | 24 089,7 | 24 089,7 | 24 089,7 | 24 089,7 | 24 089,7 | 24 089,7 | 425 605,9 |
| бюджет автономного округа | 85,6 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 644 8 |
| местный бюджет | 280 982,1 | 23 996,5 | 23 996,5 | 23 996,5 | 23 996,5 | 23 996,5 | 23 996,5 | 424 961,1 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия на окружающую среду» (всего), в том числе: | 200 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000,0 |
| местный бюджет | 200 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000,0 |

Председатель комитета по финансам

Администрации Ханты-Мансийского района С.П. Пагилева