Проект

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» (далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Речапов Руслан Шаукатович - заместитель Главы Ханты-Мансийского района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
|  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2031 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.  2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.  2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 7 881 843,2 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство». |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Цель 1 «Повышение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП <\*> | - | процент | 2,7 | 2023 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | - | - |
| 2. | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году | ГП <\*> | - | процент | - | 2023 | - | 100 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | - | - |
| 3. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района | ГП <\*> | - | процент | 23,9 | 2023 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | - | - |
| 4. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | МП <\*\*> | - | процент | <22 | 2023 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | - | - |
| 5. | Количество предоставленных банных услуг | МП <\*\*> | - | единиц | 10 058 | 2023 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | - | - |
| *Цель 2 «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Количество сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МП <\*\*> | - | человек | 0 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района | - | - |

<\*> – государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

<\*\*> – муниципальная программа Ханты-Мансийского района.

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель «Повышение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
| 1.2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,0 |
| 1.3. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <15 |
| 1.4. | Количество предоставленных банных услуг | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 |
| 2. | Цель 2 «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | |
| 1.1. | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации: 2026-2028 год | |
| 1.1.1. | Создание коммунальных объектов | Создание 1 объекта коммунальной инфраструктуры в д. Шапша | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году |
| 1.2. | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации: 2025-2028 год | |
| 1.2.1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Улучшение качества коммунальных услуг со снижением аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры и повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |
| 1.3. | Муниципальный проект «Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства» (куратор: Речапов Р.Ш.) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации: 2025-2027 год | |
| 1.3.1. | Создание коммунальных объектов | Создание 2 объектов коммунальной инфраструктуры в д. Шапша, п. Луговской | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 1.4.1. | Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Улучшение качества коммунальных услуг со снижением аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры и повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района;  доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 1.5.1. | Обеспечение устойчивого снабжения потребителей коммунальными услугами | Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг в 12 сельских поселениях Ханты-Мансийского района | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 1.6.1. | Создание условий в населенных пунктах района для оказания банных услуг | Обеспечение населения банными услугами в 14 населенных пунктах Ханты-Мансийского района | Количество предоставленных банных услуг |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 2.1.1. | Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности | Повышение энергоэффективности в Ханты-Мансийском районе за счет реализации мероприятий, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и снижения их потребления | Количество сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  |  |  |  |
| 3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) муниципальной программы | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 3.1.1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | Обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | - |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ УКСиР) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 3.2.1. | Обеспечение выполнения функций МКУ УКСиР | Обеспечение деятельности МКУ УКСиР | - |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 1 121 355,1 | 1 265 045,3 | 1 321 597,6 | 1 339 773,1 | 944 690,7 | 944 690,7 | 944 690,7 | 7 881 843,2 |
| федеральный бюджет | 3 481,5 | 0,0 | 0,0 | 1 330,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 811,8 |
| бюджет автономного округа | 524 318,2 | 784 913,1 | 801 679,4 | 841 994,0 | 622 459,2 | 622 459,2 | 622 459,2 | 4 820 282,3 |
| местный бюджет | 593 555,4 | 480 132,2 | 519 918,2 | 496 448,8 | 322 231,5 | 322 231,5 | 322 231,5 | 3 056 749,1 |
| 1. Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе: | 0,0 | 274 739,2 | 237 439,8 | 239 356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751 535,5 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 246 757,4 | 213 695,8 | 215 420,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675 874,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 27 981,8 | 23 744,0 | 23 935,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 661,5 |
| 2. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 28 113,9 | 0,0 | 0,0 | 6 801,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 915,6 |
| федеральный бюджет | 3 481,5 | 0,0 | 0,0 | 1 330,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 811,8 |
| бюджет автономного округа | 19 705,9 | 0,0 | 0,0 | 4 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 816,9 |
| местный бюджет | 4 926,5 | 0,0 | 0,0 | 1 360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 286,9 |
| 3. Муниципальный проект «Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства» (всего), в том числе: | 9 626,9 | 0,0 | 113 271,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 898,2 |
| местный бюджет | 9 626,9 | 0,0 | 113 271,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 898,2 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 315 892,9 | 196 559,1 | 179 722,8 | 206 227,2 | 57 306,0 | 57 306,0 | 57 306,0 | 1 070 320,0 |
| бюджет автономного округа | 87 959,9 | 50 200,4 | 47 611,6 | 43 444,8 | 43 444,8 | 43 444,8 | 43 444,8 | 359 551,1 |
| местный бюджет | 227 933,0 | 146 358,7 | 132 111,2 | 162 782,4 | 13 861,2 | 13 861,2 | 13 861,2 | 710 768,9 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 629 703,3 | 638 475,3 | 645 892,0 | 732 116,0 | 732 113,0 | 732 113,0 | 732 113,0 | 4 842 525,6 |
| бюджет автономного округа | 416 652,4 | 487 955,3 | 540 372,0 | 579 017,4 | 579 014,4 | 579 014,4 | 579 014,4 | 3 761 040,3 |
| местный бюджет | 213 050,9 | 150 520,0 | 105 520,0 | 153 098,6 | 153 098,6 | 153 098,6 | 153 098,6 | 1 081 485,3 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» (всего), в том числе: | 15 535,5 | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 125 535,5 |
| местный бюджет | 15 535,5 | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 125 535,5 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района» (всего), в том числе: | 52 123,7 | 55 453,9 | 55 453,9 | 55 453,9 | 55 453,9 | 55 453,9 | 55 453,9 | 384 847,1 |
| местный бюджет | 52 123,7 | 55 453,9 | 55 453,9 | 55 453,9 | 55 453,9 | 55 453,9 | 55 453,9 | 384 847,1 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (всего), в том числе: | 70 358,9 | 79 817,8 | 79 817,8 | 79 817,8 | 79 817,8 | 79 817,8 | 79 817,8 | 549 265,7 |
| местный бюджет | 70 358,9 | 79 817,8 | 79 817,8 | 79 817,8 | 79 817,8 | 79 817,8 | 79 817,8 | 549 265,7 |

6. Перечень создаваемых объектов на 2026 год и на плановый период 2027 - 2031 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2026 | Источники финансирования | Инвестиции (рубли) | | | | | | | | Механизм реализации | | Заказчик по строительству (приобретению) | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | |
| Всего, в том числе: | | | | | | всего | 29 123,0 | 285 628,1 | 412 448,7 | 239 356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 246 757,4 | 213 695,8 | 215 420,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 29 123,0 | 38 870,7 | 198 752,9 | 23 935,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I. Объекты, создаваемые в 2026 финансовом году и плановом периоде 2027 - 2031 годов, включая приобретаемые объекты недвижимого имущества, объекты, создаваемые в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу I. | | | | | | всего | 29 123,0 | 285 628,1 | 412 448,7 | 239 356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 246 757,4 | 213 695,8 | 215 420,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 29 123,0 | 38 870,7 | 198 752,9 | 23 935,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша | 928 м | 2023 год (ПИР), 2026 год (СМР) | 38 788,4 | 38 506,6 | всего | 0,0 | 38 506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | | МКУ УКС и Р | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 34 148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 4 358,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | 250 м3/сут. | 2014-2018 годы (ПИР), 2023-2027 годы (СМР) | 134 358,5 | 113 271,3 | всего | 0,0 | 0,0 | 113 271,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | | МКУ УКС и Р | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 113 271,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки,  2-й этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 1944 куб. м/сут. | 2012, 2018-2022 (ПИР), 2020-2023, 2026-2028 годы (СМР) | 900 534,9 | 569 421,8 | всего | 0,0 | 92 625,5 | 237 439,8 | 239 356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | | МКУ УКС и Р | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 83 362,9 | 213 695,8 | 215 420,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 9 262,6 | 23 744,0 | 23 935,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово" | 100 м3/сут. | 2015-2019 годы (ПИР) 2023-2027 годы (СМР) | 78 142,1 | 61 737,6 | всего | 0,0 | 0,0 | 61 737,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | | МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 61 737,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Строительство котельной по улице Снежная, д. Ярки, Ханты-Мансийского района | 1,2 МВт | 2024-2025 (СМР) | 41 604,3 | 29 123,0 | всего | 29 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | | МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 29 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях | 1145,0 м | 2024-2026 (СМР) | 15 555,6 | 10 888,9 | всего | 0,0 | 10 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | | МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 10 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Строительство блочно-модульной газовой водогрейной котельной «Клубная» в п. Горноправдинск | 12 МВт | 2025 год (ПИР), 2026 год (СМР) | 143 607,1 | 143 607,1 | всего | 0,0 | 143 607,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | | МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 129 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 14 360,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Председатель комитета по финансам

Администрации Ханты-Мансийского района С.П. Пагилева